## Slide 1: Milestone Two
27.03.2015 Softwarepraktikum Visualisierung von Mobilfunkdaten

## Slide 2: Was haben wir bisher:
Import von CSV, JSON und TSV Dateien
Trackpoints und TrackpointListen erstellen
Trackpoints mit Markern darstellen : Rot,Blau,Gelb,Grün/Rechteckig,Rund,Labeled,Service/verschiedene Größen/ Transparenz
Filtern : DateTime, Location, Frequency, Service
Play-/Pause-Taste, Slider
Library
JavaDoc
OfflineKarte
Routen
Umstellung auf JodaTime

## Slide 3: Klassenüberblick
Button
Filter
StandardMarker
MarkerAnruf
Mapper
TrackpointList
PlayButton
ZoomButton
SliderButton
DateTimeFilter
LocationFilter
MarkerSMS
MarkerInternet
MarkerLabeled
MarkerRectangle
DynamicMapper
StaticMapper
Trackpoint
DataImporter

## Slide 4: Examples
Einfaches Standardbeispiel (dynamisch&standard)
Beispiele aus Wiki: -1 bis 6,8
Schnittmengen besuchter Orte
MostCommon
Routen
SleepLocations

## Slide 5: Was steht noch an?
OfflineMap in Library einbinden
Karte und GUI verschönern
Umsetzung Beispiele 7, 9-11, Spieleerweiterung

## Slide 6: Dominik
JodaTime
CodeReview
Map
Library
Visualisierung kapseln
Beispiele

## Slide 7: Max
Marker
LineMarker
Library
Mapper
Beispiele

## Slide 8: Sandra
Filter
Farbige Marker
Beispiele
Doku/Kommentare überarbeiten
PowerPoint

## Slide 9: Celina
Filter
Marker
Beispiele

## Slide 10: David
Filter
Farbige Marker
Beispiele
Export

## Slide 11: Tobias
JodaTime
CodeReview
Map
Library
Visualisierung kapseln
Beispiele

## Slide 12: Sebastian
Visualisierung (Button)
Interface
Filter für mehrere Personen
Beispiele
Routen

## Slide 13: Alex
Interface
Visualisierung
OfflineMaps
Beispiele
Handytracking

## Slide 14: Toni
OfflineMaps
Handytracking
Interface
OnlineKarten mit Detailview und Lupe
MultiKartenMapping

## Slide 15: Mirko
Filter
ImportFilter (TSV)
Routen
Handytracking

## Slide 16: Problematiken
Häufige Umstrukturierung von Klassen (zusammenfassen, auseinandernehmen)
Nicht eindeutiger Dokumentationsstil
Trello zum Wust angewachsen

## Slide 17: Organisation
Mitschrift der Unterhaltung mit Till Nagel im Trello
Ideen/Aufgaben im Trello festhalten
Kurze Besprechungen wenn Aufgabenverteilung unklar

## Slide 18: Bis nächste Woche!